## INFORMACJA DOTYCZĄCA

## BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

### SPIS ZAWARTOŚCI:

### CZĘŚĆ OPISOWA

| 1.0 | Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót |
| --- | --- |
| 2.0 | # Wykaz istniejących obiektów budowlanych |
| 3.0 | Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi |
| 4.0 | Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót |
| 5.0 | Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych |
| 6.0 | Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń |

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 	realizacji poszczególnych robót

Budowa zespołu budynków mieszkalnych  wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza:  wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej),  realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II” - ETAP III bud. nr 5

Zakresem opracowania jest:

Kraśnik, gm. miejska Kraśnik, obręb 0002 Zachód,

226/5.

Lokalizacja:

Kolejność robót budowlanych:

- zagospodarowanie placu budowy

  - ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

  - wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych

  - doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

  - odprowadzenie ścieków lub ich utylizacja

  - urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych

  - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego

  - zapewnienie właściwej wentylacji

  - zapewnienie łączności telefonicznej

  - urządzenie składowisk materiałów i wyrobów

- roboty ziemne

- roboty budowlano – montażowe

- roboty wykończeniowe

- likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu po robotach

Dopuszcza się ustalenie końcowej kolejności realizacji obiektów przez kierownika budowy.

2.0	Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren nieogrodzony, niezabudowany obiektami budowlanymi. Natomiast 
na terenie znajdują się urządzenia budowlane (istniejące sieci elektroenergetyczne oraz zewnętrzna instalacja elektryczna oświetleniowa) w części przeznaczonymi do przebudowy wg projektów branżowych.

- 3.0	Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrożenie bezpieczeństwa ludzi mogą stwarzać następujące elementy:

- porażenie prądem od urządzeń elektrycznych stosowanych do prac monterskich

- rozszczelnienie urządzeń spawalniczych oraz sieci przewodów w trakcie prowadzenia prób ciśnieniowych,

- transport urządzeń technologicznych.

- uzbrojenie terenu – niebezpieczeństwo uszkodzenia istniejących przewodów kanalizacyjnych (zagrożenie zatruciem lub zakażeniem), elektroenergetycznych (zagrożenie poparzeniem, porażeniem prądem), gazowych (zagrożenie zatruciem, wybuchem), wodociągowych (zagrożenie zalaniem wykopów wodą, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnień wykopu).

- plac manewrowy, drogi wewnętrzne – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym;

- ulica – występuje zagrożenie potrącenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robót w ich pobliżu lub ciągu jezdnym;

- chodniki – zagrożenie j.w.;

- linia napowietrzna

4.0	Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót

- zagrożenie osunięcia ziemi podczas wykonywania wykopów,

- zagrożenie porażenia prądem przy obsłudze urządzeń i narzędzi elektrycznych,

- zagrożenie bezpieczeństwa przy upadku z wysokości,

- zagrożenie urazów chemicznych oczy i naskórka podczas stosowania środków chemicznych,

- zagrożenie urazów mechanicznych podczas używania urządzeń i narzędzi,

- zagrożenie upadku ciężkich elementów, materiałów lub prefabrykatów
z wysokości,

- zagrożenie wejścia na teren budowy osób postronnych,

- transport urządzeń technologicznych.

O pozostałych robotach mogących stanowić zagrożenie zadecyduje kierownik budowy.

- 5.0	Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującej zaznajomienie z:

- zakresem robót budowlanych,

- technologiami robót budowlanych,

- harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich wykonania,

- przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju, skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia 
i oznakowania miejsca prowadzonych robót,

- „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”.

- 6.0	Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Kierownik budowy określi sposób realizacji robót budowlanych oraz wskaże środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom: zachowanie warunków BHP, nadzór kierownika budowy, używanie właściwej odzieży roboczej, używanie właściwego sprzętu i narzędzi oraz zapewni numery telefonów alarmowych wraz z apteczką pierwszej pomocy.

- Roboty budowlane będą prowadzone pod nadzorem osób wykwalifikowanych ze stosownymi uprawnieniami. Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników w zakresie planu „BiOZ".

- Przed rozpoczęciem robót pracownicy winni być zaopatrzeni do w odzież roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym kaski, rękawice ochronne), wraz z uwzględnieniem niebezpieczeństw wynikających z urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. Stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne  (np. osłony). Wszystkie urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty.

- Codziennie w czasie na budowie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, z omówieniem sposobu prowadzenia robót, występujące i mogące wystąpić zagrożenia wraz ze sposobem zabezpieczeń. Pracownicy winni mieć stały dostęp do telefonów alarmowych, wraz z wykazem adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczkę pierwszej pomocy i środki i urządzenia przeciwpożarowe. Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze,  hydranty, koce gaśnicze).

- Wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd wozu straży  pożarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszą być zawsze dostępne 
i przejezdne.

- Dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest sporządzenie planu BIOZ.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Grzegorz Michalski

upr. nr MA/040/18

w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Jacek Jaśkowiec

nr upr. Cie-76/91
w specjalności architektonicznej